**CARTA DE ACEPTACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CÓDIGO DEL PROYECTO** | **3** |

|  |
| --- |
| 1. DATOS GENERALES |

Nombre del proyecto \_\_\_\_La roca 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gerente del proyecto \_\_\_\_Beatriz Gabriela Sánchez Gómez\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Líder del proyecto \_\_\_\_Elotlán Hernández Ana Karina\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 2. RESULTADOS DEL PROYECTO |

TIEMPOS

Inicio Fin Duración

Planificado 06/08/2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_ planificado\_11/11/2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_ planificada\_\_\_\_70 días\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inicio real\_21/08/2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fin real\_\_30/11/2015\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Duración \_101 días\_\_ Desv. 21.7%\_\_\_

ENTREGABLES (Productos del desarrollo)

|  |
| --- |
| \*WBS  \*Bitácora y cronograma  \*Acta de cierre del proyecto  \*Manual de usuario  \*Manual de instalación  \*Manual técnico |

LOGROS (Principales logros alcanzados con la culminación del proyecto)

|  |
| --- |
| \*Se implementó finalmente el módulo de ventas con actualización de stock.  \*Se modificaron elementos visuales de la interfaz de la aplicación por razones de usabilidad  \*Se corrigieron defectos con el proceso de backup de la base de datos. |

|  |
| --- |
| 3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL LIDER DEL PROYECTO |

Marque la calificación que corresponda al puntaje que le otorgaría al proyecto (de 0 a 12 puntos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Deficiente  (00-06) |  | 2.Regular  (07-10) |  | 3.Bueno  (11-14) | X | 4.Muy bueno  (15-17) |  | 5.Excelente  (18-20) |  |

CALIDAD (indicar si se cumplieron los alcances y requerimientos definidos por el proyecto así como los motivos de la calificación anterior)

|  |
| --- |
| \*WBS mejorable.  \*Fallo en el módulo de registro de empleados de la aplicación. |

|  |
| --- |
| 4. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO |

*Mediante las firmas del presente documento, se da por cerrado formalmente el proyecto. Se deja constancia de la compresión y aceptación del término de las fases del proyecto de acuerdo a las especificaciones y cambios aprobados, quedando sus entregables listos para su operación.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| Líder de proyecto | Elotlán Hernádez Ana Karina |  | 01/12/2015 |
| Gerente de proyecto | Beatriz Gabriela Sánchez Gómez |  | 01/12/2015 |

Observaciones adicionales

|  |
| --- |
| \*Mejorar la organización de la documentación dentro del repositorio.  \*Ejecutar más casos de prueba.  \*Organizar mejor las actividades a realizar. |