|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REPORTE DE AVANCE | | | |
| Fecha: 29 de noviembre del 2015 | | | |
| Proyecto: Roca2 | | | |
| Responsable: Ana Karina Elotlán Hernández | | | |
| Periodo reportado: Del 29/08/15 al 29/11/15 | | | |
| Descripción del estado del proyecto:  El proyecto Roca2 se encuentra terminado, ya que se cumplió con lo que se acordó al inicio del proyecto en la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales.  Ya que se implementó en la aplicación la generación de reportes y el respaldo de la base de datos entre otras funciones. | | | |
| Milestones/Productos terminados:  -Aplicación Roca2  -Documentación  -Manuales  -Cronograma  -WBS  -Respaldo de la base de datos | | | |
| Milestones/Productos a terminar:  N/A | | | |
| Presupuesto para terminar: $1,500.00 | | | |
| Fecha previsible de termino: 30 de noviembre del 2015 | | | |
| Desviaciones principales | | | |
| Tiempo:  1 semana | Costo:  $1,500.00 | Calidad:  Buena | Alcance:  Cumplir con todo lo acordado al inicio del proyecto. |
| Acciones correctivas: Terminar con el desarrollo del proyecto en tiempo y forma. | | | |
| Riesgos latentes y previsibles:  Que algún miembro del equipo no cumpla con sus actividades en tiempo y forma ya que esto retrasaría el proyecto. | | | |
| Elaboró: Celia Hernández Chávez | | | |