

**Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz**

**Programa educativo de Tecnologías de la información y la comunicación**

**Roca2**

**Presenta:**

* **Contreras Ortiz José Manuel**
* **Elotlán Hernández Ana Karina**
* **Hernández Chávez Celia**
* **Sánchez Gómez Estuardo**

**Cuitláhuac, Veracruz a 27 de Noviembre del 2015**

**Versiones para “Evaluación de resultados”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 27/11/15 | 1.0 | Se crea el documento. | Hernández Chávez Celia |

**Lecciones aprendidas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del redactor:** | Celia Hernández Chávez |
| **Proyecto:** | Roca2 |
| **Fecha de elaboración del documento:** | 27 de noviembre del 2015 |
| **Fecha de inicio planeado:** | 29 de agosto del 2015 |
| **Fecha de término planeado:** | 05 de diciembre del 2015 |
| **Fecha de inicio real:** | 07 de septiembre del 2015 |
| **Fecha de término real:** | 27 de noviembre del 2015 |
| **Presupuesto:** | $5,000.00 |
| **Costo real:** | $6,050.00 |
| **¿Qué salió mal?** | Falta de comunicación entre los integrantes del equipo, ya que esto ocasionaba malos entendidos. |
| **¿Qué hacer para evitarlo?** | Mejorar la comunicación entre el equipo de trabajo, con la finalidad de mejorar las actividades que se llevan durante el desarrollo del mismo.  Hacer reuniones más frecuentes para discutir algunos puntos importantes en el proyecto. |
| **¿Qué salió bien?** | Todos los integrantes del equipo son muy responsables y siempre cumplen con sus responsabilidades y entregan las tareas que se les asignan en tiempo y forma. |
| **¿Qué seguir haciendo?** | Seguir cumpliendo con sus debidas responsabilidades que se asignan a cada uno de los miembros del equipo. |